## Slide 1: Gleitkomma-Arithmetik Realisierung von sin x
Florian Müller, Thea Kramer, Berzan Yildiz
ERA Praktikum SS 2017 – Gruppe 45

## Slide 2: Ablauf
1. Treffen: Organisatorisches
2. Treffen: Pflichtenheft
3. und 4. Treffen: Spezifikation
5. Treffen: Beginn der Implementation
6. Treffen: Umstellung auf FPU
7. Treffen: Debuggen und Kompilieren
Notes: 1. Überblick auf Aufgabenstellung, Rollenverteilung (Thea Vortrag, Flo Doku, Berzan Projektleitung)
2. Im Rahmen dessen Reihenentwicklung oder Lookup-Table, nasm, C-Rahmenprogramm und zu der Zeit noch GNU auseinandergesetzt
3. und 4. Gegen Reihenentwicklung, für effiziente Lookup-Table direkt mit Pseudocode. Festgelete Grundprinzip hat bis zum Ende bestanden
5. Pseudocode -> Assemblercode, Binary Search schwierig
6. Fälschlicherweise normale Register und Befehle, also zu FPU, zunächst schwierig da ungewohnt von ERA im 1. Semester
7. Schwierigste Teil, manuelles Debuggen durch Ausschneiden einzelner Teile, ungewohnte Fehlermeldungen, wenig Online-Resourcen im Vergleich zu Java etc.

## Slide 3: Rahmenprogramm und Betriebssystem
Frühe Entscheidung für macOS und gegen Windows
MacOS spezifische Dinge bei C-Rahmenprogramm, z.B:
  ”_floatSin” statt “floatSin”
  ”Clang” statt GNU
C-Rahmenprogramm und Tests unkompliziert, da Java-ähnlich
Notes: 1. Da Unix basiert, Windows stets seltsame Bugs und Fehlermeldungen, die Online schwer zu finden waren
2. Andere Funktionennamen,
GNU auch möglich, aber Clang auf MacOS intuitiver und weniger Bugs
3. Arbeit über Terminal gewöhnungsbedürftig, oder auch scanf und printf mit Übergabe und Definition von Parametertypen

## Slide 4: Rückblick auf Zeitplanung
Für die meisten Projektabschnitte gut geplant
Zu wenig Zeit für Implementierung eingeplant
Mehr Zeitaufwand durch fehlende Arbeitsteilung
Notes: 2. Aufwendigster und Anspruchvollster Teil, Zeit die in anderen Abschnitten übrig war konnte hier rein gesteckt werden
Von Einem Treffen pro Woche schnell zu Zwei pro Woche gewechselt
3. Jedoch andere Vorteile, die nächste Folie erläutert werden

## Slide 5: Bewertung der Teamarbeit
Sehr gut, da stets in Kontakt und allgemein gleich starke Motivation
Hauptfrage: Arbeitsteilung oder gemeinsame Arbeit?
Terminfindung und Planung vorausschauend und Konsequent
Notes: 2. Jeder soll von jedem Abschnitt bescheid wissen, gleiche Lernchancen, gleiche Kompetenz in allem für spätere Dokumentations und Vortragsarbeit erleichternd
3. Stets Raum vorreserviert, Schwierigkeiten in Terminfindung durch unterschiedliche Zeitpläne durch Kompromisse gut zu bewältigen